- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  4

- по ремонту дороги по  улице  Иванова в с Сидоровка Колыванского района Новосибирской области

с.Сидоровка                       		                           	                   «_20_» _октября  2011 г.

Муниципальный заказчик - администрация Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области в лице Главы Сидоровского сельсовета Карпукова Ивана Федоровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскагропромдорстрой», в лице генерального директора Барсукова Александра Филипповича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд (далее по тексту –Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, определённую п. 1.2. Контракта, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую Работу (далее по тексту -  «Работа»): Выполнение работ по ремонту дороги по улице Иванова в с. Сидоровка Колыванского района Новосибирской области, в соответствии с приложением №1 к настоящему муниципальному контракту.

1.3. Сроки выполнения Работы (этапов Работы): в течение 14 дней с даты подписания контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Работы составляет 380000,00 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек и включает, в том числе материалы, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные, строительно-монтажные работы, прочие накладные расходы, налоги, сборы. НДС составляет 18 % - 57 966,10 рублей.

2.2. Оплата работ осуществляется 5% - собственные средства бюджета муниципального образования Сидоровского сельсовета  Колыванского района Новосибирской области, в сумме 19000,00 рублей;  95% -  средства бюджета Новосибирской области в сумме 361000,00 рублей.

2.3. Расчет производится после подписания контракта в течение пяти дней из собственных средств Заказчика в размере 19000,00 рублей.

Последующий расчет производится по факту выполненных работ в форме безналичного  денежного расчета путем перечисления на расчетный счет «Подрядчика» после подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по мере поступления в бюджет муниципального образования рабочего поселка Колывань субсидии из средств бюджета Новосибирской области и по мере исполнения бюджета муниципального образования Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, до 31 декабря 2011 года.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта, при этом Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением  Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю Работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Работу.

3.3. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить стоимость Работы, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы, а также принадлежащих Заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком стоимости Работы.

3.4. Подрядчик вправе не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по  Контракту препятствует исполнению  Контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей по Контракту не будет произведено в установленный Контрактом срок.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Заказчик обязуется:

4.1.1. обеспечить все необходимые условия для выполнения Работы Подрядчиком;

4.1.2. в сроки и в порядке, предусмотренные Контрактом, принять выполненную Работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

4.1.3. произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта;

4.1.4. закрепить ответственное лицо на объекте;

4.1.5. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законом, Контрактом.

4.2.Подрядчик обязуется:

4.2.1. выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать Работу Заказчику;

4.2.2. производить Работу в полном соответствии с технической, проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами;

4.2.3. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работы по настоящему Контракту привлеченными  субподрядчиками, за координацию их деятельности;

4.2.4. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законом, Контрактом.

### 5.    ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

5.1. Приемка Работы по количеству и качеству производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, которые подписываются уполномоченными представителями сторон.

5.2. Приемке подлежат полностью выполненная Работа  или этапы Работы.

5.3. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Работы или этапа Работы к сдаче.

5.4. После получения уведомления о готовности Работы или этапа Работы к сдаче Заказчик обязан немедленно приступить к её приёмке с участием Подрядчика.

5.5. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи – приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.7. Заказчик, принявший Работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.

5.9. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно Контракту результат Работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат Работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.10. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Работы, риск случайной гибели результата выполненной Работы признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача результата Работы должна была состояться.

5.11. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

### 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная сторона обязана возместить другой стороне  причиненные ей убытки.   Убытки   возмещаются   по   ценам,   существующим   на   день   фактического возмещения ущерба.

6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.

6.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в Работе Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Работу, а также возместить Заказчику причиненные убытки в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.6. Требования о взыскании неустойки по настоящему Контракту должны быть направлены виновной стороне в письменном виде.

6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств,  устранения нарушений и возмещения убытков.

6.8. Подрядчик несет  в  полном  объеме  ответственность  перед  Заказчиком  за действия и упущения субподрядных организаций, если таковые имеются, выполняющих Работу по Контракту.

6.9. Претензии и споры между Заказчиком и Подрядчиком разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение  обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать (форс – мажорные обстоятельства).

7.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, Контракт может быть расторгнут по решению суда.

### 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА

8.1. Изменения и дополнения в Контракт вносятся только по письменному соглашению сторон.

8.2. Контракт может быть  расторгнут  в  двустороннем  порядке  по письменному  соглашению сторон.

8.3. Заказчик имеет право  расторгнуть Контракт  в  одностороннем порядке  по  своей  инициативе в случае превышения Подрядчиком сроков выполнения Работы,  при  не обеспечении  требуемого  качества  выполняемой Работы, предупредив об этом Подрядчика в письменном виде за 10 календарных дней до намечаемой даты расторжения.

Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения Контракта. Заказчик обязан возмещать Подрядчику только прямые убытки, причиненные прекращением Контракта.

8.5. Подрядчик  имеет  право  расторгнуть Контракт по  решению  суда  в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

9.1. Гарантийный срок для результата Работы составляет 2 года с момента приёмки Заказчиком полного объёма Работы.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

9.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, устраняет их за счет собственных средств.

9.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.7. Наличие недостатков и сроки их устранения Подрядчиком фиксируются двусторонним актом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Контракт составлен на 7 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из  которых один находится у Заказчика, а другой – у Подрядчика.

10.2. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2011 года.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| 11.1 ЗАКАЗЧИК: | 11.2 ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области Новосибирская область, Колыванский район с.Сидоровка ул. Советская 28 ИНН 5424100054 КПП 542401001 В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской области г.Новосибирск р/сч 40204810600000000168 БИК 045004001 | ООО «Новосибирскагропромдорстрой» 630009 г. Новосибирск, ул. Никиктина 20, офис 501 ИНН 5406333539 КПП 540501001 р/сч 40702810704000003117 ОАО Новосибирский муниципальный банк, БИК 045004825 к/сч 30101810300000000825 ОГРН 1055406389752 |
| Глава Сидоровского с/с _____________ И. Ф. Карпуков | Генеральный директор _____________ А.Ф. Барсуков |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№____ от ________________

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту дороги по улице Иванова  в с. Сидоровка Колыванского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Дорожная одежда |  |  |  |
| 1 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей:: однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 основания или покрытия | 2,15 |
| 2. | Щебеночная смесь С-1 | М3 | 406,35 |

Заказчик:                                 			               Подрядчик:

Глава Сидоровского с/с                                                        Генеральный директор

____________И.Ф. Карпуков                                              _____________ А.Ф. Барсуков